| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích; Developers chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: đã cho người chọn 3 và 8 giải thích, sau đó chọn lại và cùng ra 5 SP | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: SP không được quy đổi cố định sang giờ | Người chọn 8 và 13 giải thích, chọn lại và thống nhất 13 SP |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Làm rõ quy tắc sử dụng mã trước; sau đó Developers mới chốt lại. |